CZĘŚĆ II

UMOWA

PROJEKT UMOWY NR NI / 028 / 2017

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU

zawarta w dniu 	……….. w Tczewie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie ul. Czatkowska 8 działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000022543, NIP: 593-010-32-34, REGON: 191927763, które reprezentuje:

1.	Marcjusz Fornalik	- Prezes Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym

a

adres:

reprezentowanym przez:

1

2

zwanym dalej Inżynierem/Wykonawcą

została zawarta Umowa o następującej treści:

Inżynier został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty z dnia ……2017 r.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi należne Wynagrodzenie w terminach i na warunkach określonych w Umowie.

§ 1

- Integralne części niniejszej Umowy stanowią dokumenty wymienione w następującej kolejności:

  - Załącznik nr 1 - SIWZ (w którego zakres wchodzi Instrukcja dla Wykonawcy dalej IDW, projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia oraz program inwestycji) dla przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”.

  - Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,

- W przypadku rozbieżności w postanowieniach dokumentów, o których mowa w ust. 1, z postanowieniami niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają zawsze postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności między postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj tzw. żółty FIDIC według "Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy – żółta książka – dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robot inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę". Edycja 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. Wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm) przy realizacji następujących zadań finansowanych ze środków publicznych:

  - Zakres inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

- budowę awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy,

- modernizację budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp ścieków,

- modernizację kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni ścieków,

- budowę kompostowni osadów ściekowych,

- zakup urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni.

- Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszej Umowy określa SIWZ a w szczególności CZ. III - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca niniejszego zamówienia będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie procesami inwestycyjnymi objętymi zadaniem, które będzie wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

§ 3

- Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy jest dzień jej zawarcia.

- Za termin zakończenia realizacji niniejszej Umowy strony uznają dzień 30.12.2019 r.

- W terminach tych Inżynier zobowiązany jest wykonywać wszystkie umówione czynności oraz przekazać Zamawiającemu wymagane opinie i dokumenty.

- W przypadku przedłużenia terminu zakończenia Kontraktu na roboty termin wskazany w ust. 2 może ulec zmianie o czas równy przedłużeniu Kontraktu na roboty.

§ 4

- Wynagrodzeniem Inżyniera za wykonanie niniejszej Umowy jest cena zaproponowana przez niego w ofercie.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, z możliwością wprowadzania zmian, o których mowa w § 5 ust.5

- Zamawiający zapłaci Inżynierowi:

Kwotę z podatkiem od towarów i usług: 	…... PLN

słownie: 	. PLN

w tym należny podatek od towarów i usług (23%): 	... PLN

słownie: 	. PLN

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: 	.… PLN

słownie: 	. PLN

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera, na jego rachunek bankowy: ………………………………………………. w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktury, dokumentacja i korespondencja dotycząca płatności winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo i będą sporządzane w języku polskim.

- Podstawą wystawienia faktury przez Inżyniera jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru:

  - Każdego Raportu miesięcznego,

  - Raportu końcowego.

- W przypadku przerwania Kontraktu, Inżynier nie otrzyma wynagrodzenia ryczałtowego w pełnej wysokości. Wówczas całkowite wynagrodzenie Inżyniera będzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego Kontraktu na roboty, potwierdzonego przyjętymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z Kontraktem i będzie stanowiło taki procent wynagrodzenia brutto podanego w § 4 ust.1, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. Wynagrodzenie to zostanie jednak wypłacone dopiero po dokonaniu przez Inżyniera rozliczenia kontraktu i wykonania inwentaryzacji wykonanych robót.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Inżyniera w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Inżyniera. Faktury wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 6

- Inżynier zobowiązany jest przez cały okres realizacji niniejszej Umowy aż do czasu jej zakończenia zgodnie z treścią §3 niniejszej Umowy, przygotowywać Miesięczne Raporty z postępu realizacji niniejszej Umowy zawierający również Raport z postępu realizacji Kontraktu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Inżynier przygotuje również Raport Końcowy z realizacji niniejszej Umowy.

§ 7

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Inżynierem będzie dokonywane w formie e-mail, rozumianego jako skan podpisanego pisma, a następnie oryginały pism będą przekazywane na cyklicznych naradach.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Inżynierem oraz nadzorowania wykonywania Umowy w jego imieniu jest ………………………….. Zamawiający w każdym czasie może zmienić krąg osób upoważnionych do realizacji w jego imieniu czynności, o których mowa w zdaniu 1, przy czym skuteczność takiej czynności jest uzależniona od skutecznego powiadomienia Inżyniera.

- Osobą upoważnioną przez Inżyniera do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania Umowy w jego imieniu jest Inżynier - Kierownik Zespołu (na podstawie stosownego pełnomocnictwa, które zostanie dostarczone Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej Umowy). Inżynier może w każdym czasie zmienić krąg osób upoważnionych do realizacji w jego imieniu czynności, o których mowa w zdaniu 1, przy czym skuteczność takiej czynności jest uzależniona od skutecznego powiadomienia Zamawiającego.

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim, będzie zawierać numer Projektu, nazwę i numer Umowy oraz numer Zadania (Kontraktu) na wykonanie robót, którego korespondencja dotyczy.

- Korespondencja będzie wysyłana na adresy wymienione poniżej.

Dla Zamawiającego - Kierownik Zamawiającego:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

e-mail:

Dla Inżyniera - Inżynier - Kierownik Zespołu (w przypadku Podmiotów realizujących wspólnie Umowę - Pełnomocnik):

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

e-mail:

- Zmiana danych wymienionych w ust. 5 wymaga poinformowania drugiej strony w terminie 3 dni w formie listu poleconego lub korespondencji z potwierdzeniem jej odbioru. Zaniechanie tego obowiązku spowoduje, iż doręczenie na poprzednio znany adres, adres e-mailowy, będzie uznane za skuteczne.

- Każde polecenie Kierownika Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi - Kierownikowi Zespołu jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie 3 dnia od jego przekazania.

- Inżynier - Kierownik Zespołu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Kierownika Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że polecenie Kierownika wykracza poza uprawnienia Kierownika lub poza zakres niniejszej Umowy albo według Inżyniera może spowodować niekorzystną sytuację dla realizacji inwestycji, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego z kopią do Kierownika, przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję Inżynierowi z kopią do Kierownika w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

§ 8

- Jeżeli Inżynier zamierza powierzyć podwykonawcom jakąkolwiek część niniejszej Umowy przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Inżyniera przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Zamawiający powiadomi Inżyniera o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Inżynier dostarczy Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

- Inżynier ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inżyniera.

§ 9

- W okresie wykonywania niniejszej Umowy, Inżynier zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy Kluczowych Ekspertów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez Kluczowych Ekspertów ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich z obowiązków określonych niniejszą Umową bądź ich rezygnacji, Inżynier zobowiązany jest do zapewniania odpowiedniego zastępstwa przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, o których mowa w Załączniku nr 1, na warunkach określonych poniżej.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia stałej obecności minimum jednej osoby z zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie ( przynajmniej na terenie Tczewa ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

- W przypadku urlopów:

  - w okresie urlopu Kluczowego Eksperta Inżynier zapewni zastępstwo w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę.

  - wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Ekspertów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego.

- W każdym innym przypadku uniemożliwiającym Kluczowemu Ekspertowi wykonywanie jego obowiązków lub w sytuacji niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków określonych niniejszą Umową bądź jego rezygnacji, Inżynier jest zobowiązany w terminie 30 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Kluczowego Eksperta. Uzasadniony (Zamawiający poda podstawy faktyczne i prawne) brak zatwierdzenia tego kandydata  przez  Zamawiającego   powoduje,   iż   Inżynier  ma  obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego. Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie zapisy dotyczące procedury odwoławczej jak w § 7 ust.8 i 9.

- Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera zmiany Kluczowego Eksperta, jeżeli uzna, że Kluczowy Ekspert nie wykonuje w ogóle lub wykonuje w sposób nienależyty swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, a Inżynier obowiązany jest zmienić Kluczowego Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W takim przypadku Inżynier jest zobowiązany w terminie 30 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Kluczowego Eksperta. Uzasadniony (Zamawiający poda podstawy faktyczne i prawne) brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, iż Inżynier ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli:

  - zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz zajęcia majątku Inżyniera,

  - Inżynier będzie w zwłoce w dochowaniu ustalonych niniejszą Umową terminów jej realizacji lub realizacji jej poszczególnych elementów o więcej niż 30 dni kalendarzowych,

  - Inżynier z własnej winy przerwie realizację niniejszej Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych,

  - Inżynier nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiającego oraz udzielenia dodatkowego 14 dniowego terminu, określonych niniejszą Umową polis ubezpieczeniowych w odpowiedniej wysokości bądź dowodów opłacania składek z tytułu umów już zawartych,

  - Zamawiający stwierdzi, że Inżynier świadczy usługi objęte niniejszą Umową niezgodnie z jej postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Inżynier w terminie tym odpowiednich zmian w świadczonych usługach nie dokona, przy czym termin wyznaczony Inżynierowi nie może wynosić mniej niż 30 dni,

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w ust. 1, Inżynier zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3  niniejszej Umowy. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, karę umowną, o której mowa w zdaniu pierwszym zapłacą oni solidarnie.

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zapłacą oni solidarnie.

- W przypadku przerwania Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od Umowy strony nie tracą prawa do kary umownej i odszkodowania.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Inżyniera Kontraktu lub Eksperta na Radzie Budowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej za niezłożenie w terminie któregokolwiek z wymaganych w SIWZ raportów w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.

§ 11

- Inżynier wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 10% ceny oferty stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

- Formy, wysokość, zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy oraz inne związane z tym kwestie reguluje pkt 24 i 27 IDW.

§ 12

- Inżynier zobowiązany jest ubezpieczyć w odpowiedniej, zwyczajowej w takim przypadku wysokości, na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność, co najmniej:

  - swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy, których realizuje przedmiot niniejszej Umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW);

  - swoje (jak i osób wymienionych w ust. 1 pkt.1) mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym osprzęt i materiały,

  - zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także inne ubezpieczenia, adekwatne do przedmiotu niniejszej Umowy i ryzyka związanego z jej realizacją.

- Wysokość polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 pkt. c, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, nie może być niższa niż 2 000 000 PLN.

- Inżynier w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek. Wszelkie obciążające go ubezpieczenia - Inżynier zobowiązany jest utrzymywać przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 13

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

- Niniejsza Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

- Inżynier nie sceduje, bez zgody Zamawiającego, realizacji Kontraktu na osoby trzecie.

§ 15

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.

§ 16

Zamawiający niezwłocznie po rozpoczęciu wykonywania niniejszej Umowy (zgodnie z postanowieniami § 3 ust.1), dostarczy Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. Inżynier zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy. Przekazanie i przejęcie dokumentów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i zostanie udokumentowanie stosownym protokołem przekazania/przejęcia.

§ 17

- Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier zezwoli Kierownikowi Zamawiającemu lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu usług wynikających z niniejszej Umowy przez okres 5 lat po zakończeniu jej realizacji zgodnie z § 3 niniejszej Umowy.

- Inżynier będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej formie i tak szczegółowo jak będzie to wynikać z dokumentów wymienionych w §1 i §2 Umowy, Warunków Kontraktowych dla urządzeń oraz projektowania i budowy – dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. Edycja 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. Wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC).

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera i jego personel w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez nich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem zapłaty odszkodowania. Ponadto, pod rygorem zapłaty odszkodowania, nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 18

Inżynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 666) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie używania,

  - w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 19

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

- Ewentualne sprawy sporne strony będą starały się rozstrzygnąć przede wszystkim polubownie. W przypadku braku porozumienia nierozstrzygnięte spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §14 ust. 1-3, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inżyniera, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - SIWZ dla przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” .

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY