CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszego opisu stanowi SIWZ

- INFORMACJE PODSTAWOWE:

- Zamawiający:

Nazwa:		Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Adres: 		ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
Tel.		(58) 530 52 50

Faks	(58) 530 52 51
NIP 	592 010 32 34 
REGON	191927763

e-mail:		zwik@zwik.tczew.pl

Internet:	www.zwik.tczew.pl,

- Podstawowe informacje o Projekcie:

Projekt realizowany jest na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tczewie przy ul Czatkowskiej 8 na działkach o nr ew. dz. 4/17, 4/27, 4/28, 4/31, 223, 224, 233, 234/4, 313.

- Zakres Kontraktu do zrealizowania obejmuje:

3.1.	Zakres rzeczowy robót budowlanych został przedstawiony w Programie Inwestycji stanowiący CZĘŚĆ IV SIWZ.

3.2.	Roboty budowlane wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu publicznego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Roboty budowlane wykonywane będą w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" - Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

- CELE UMOWY:

- Cele ogólne Umowy:

  - Celem ogólnym Umowy jest:

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi wykonywanymi zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" - Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), dalej zwanymi również „żółty FIDIC" oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) przy realizacji zadania pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”.

  - Do zakresu obowiązków Inżyniera będzie należało w szczególności:

    - przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostosowaną do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014r opartej na formule „zaprojektuj i wybuduj” - Warunki Kontraktowe „żółty FIDIC” w terminie do 3 tygodni od daty przekazania materiałów, szczególności przygotowanie i uczestniczenie w przeprowadzeniu postępowania oraz dokonaniu oceny ofert w przeprowadzonym postępowaniu z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 1 osoba.

    - przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót dodatkowych /uzupełniających/ lub zamiennych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostosowaną do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014r, szczególności przygotowanie i uczestniczenie w przeprowadzeniu postępowań oraz dokonaniu oceny ofert w przeprowadzonych postępowaniach względem ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 1 osoba.

1.2.2.	pomoc merytoryczna w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień na roboty z przedmiotowego zadania, w tym również na roboty dodatkowe /uzupełniające/ i zamienne;

1.2.3.	pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

1.2.4.	sprawdzanie i zatwierdzania dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót (projekty wstępne, budowlane i wykonawcze), w tym projektów zamiennych i rysunków zamiennych;

1.2.5.	nadzór nad odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technicznego urządzeń;

1.2.6.	rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty;

1.2.7.	udział w kontrolach realizacji projektów, dokonywanych przez instytucje finansujące;

1.2.8.	zarządzanie organizacyjne procesem inwestycyjnym;

1.2.9.	bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

1.2.10.	monitoring postępu umowy na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym;

1.2.11.	mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;

1.2.12.	pełnienie funkcji Inżyniera określonej w Warunkach Kontraktowych „żółty FIDIC”;

1.2.13.	opracowanie wytycznych do rozruchu oraz sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego;

1.2.14.	opracowanie wytycznych do rozruchu oraz sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego;

1.2.14.	uczestniczenie w optymalizacji kosztów eksploatacyjnych w okresie wstępnej eksploatacji (tj. w okresie porozruchowym).

1.2.15.	zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego i przepisów BHP przez wykonawcę robót.

- Cele szczegółowe Umowy:

  - zapewnienie   nadzoru   nad   wykonywaniem   robót   budowlanych   przez   osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 18 ust.1.pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm );

  - zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 18 ust.1.pkt 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm. );

  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z i art. 18 ust 2 i art.27 Ustawy z dnia 07 lipca1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), w tym weryfikacja powykonawczych pomiarów geodezyjnych;

  - monitorowanie i kontrola umów na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym;

  - utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami Projektu;

  - informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

  - współpraca z Zamawiającym w wypełnianiu postanowień umów na roboty budowlane;

  - nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań, dotyczących rzeczowego i finansowego postępu robót;

  - rozliczenie finansowe Projektu;

  - wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego.

- Cele szczegółowe podczas okresu zgłaszania wad - po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które będą odbywać się z częstotliwością co 6 miesięcy, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów; w szczególności zadania te zawierają:

  - ocenę ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawcy robót;

  - regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę robót;

  - wydawanie Świadectw Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy robót;

  - weryfikacja ostatecznego rozliczenia Wykonawcy robót;

  - zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad.

  - uczestniczenie w optymalizacji kosztów eksploatacyjnych w okresie wstępnej eksploatacji (tj. w okresie porozruchowym).

- ZAKRES USŁUG:

- Informacje ogólne:

  - Zadania Inżyniera w ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności:

    - zarządzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane;

    - monitoring postępu umów na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym;

    - zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w tym nadzoru nad prowadzeniem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

    - nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technologicznego;

    - zapewnienie przestrzegania i  stosowania  polskiego prawa  budowlanego  przez wykonawcę robót;

    - zapewnienie,  że zakończone  prace  są zgodne  z technicznymi  i  formalnymi wymaganiami umów na roboty;

    - rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty.

- Szczegółowe działania:

2.1.	Do obowiązków Inżyniera należy:

    - W zakresie ogólnym:

- zapewnienie   profesjonalnego   i   kompetentnego   nadzoru   inwestorskiego   nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;

- zarządzanie, monitorowanie i kontrola umów na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym;

- monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

- kontrola nad właściwą i czasową realizacją Projektu, koordynacja działań wszystkich uczestników Projektu;

- egzekwowanie postanowień umów na roboty przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z umowami na roboty budowlane;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;

- prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z uczestnikami biorącymi udział w realizacji umów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

- polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami umów na roboty budowlane;

- prowadzenie   technicznego,   finansowego   i   administracyjnego   nadzoru   nad prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

- założonym harmonogramem,

- pozwoleniem na budowę,

- projektem (wstępnym, budowlanym i wykonawczym),

- obowiązującym prawem,

- zasadami wiedzy inżynierskiej,

- założeniami finansowymi umów.

2.1.2	W zakresie wykonawstwa (robót budowlanych):

- przekazywanie Wykonawcy robót placu budowy przy współudziale Zamawiającego;

- wydanie powiadomienia o dacie rozpoczęcia robót;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opracowanymi przez Wykonawcę robót projektami i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń kontraktowych i problemów występujących podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom;

- zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi;

- sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie;

- pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie prawo Budowlane;

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim i geologicznym;

- weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane;

- weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej (projekty wstępne, budowlane, wykonawcze, zamienne, rysunki robocze i inne dokumenty Wykonawcy robót) przy udziale Zamawiającego w nie przekraczalnym terminie 21 dni;

- sprawdzanie i zatwierdzanie po aprobacie Zamawiającego wszelkich innych dokumentów Wykonawcy robót (projektów i rysunków roboczych) zawierających zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej, związane z robotami zamiennymi w nie przekraczalnym terminie 21 dni;

- zatwierdzanie, po aprobacie Zamawiającego, materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;

- zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę;

- rekomendowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

- sprawdzanie wszystkich certyfikatów,  ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane;

- organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponosi w zależności od ich wyników Wykonawca (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);

- monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane;

- przeprowadzanie regularnych inspekcji raz w tygodniu Placu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktykę inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona przez Zamawiającego;

- kontrola  Wykonawcy,   że  zapewnia  realizację  robót  zgodnie  z  odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- sporządzanie raportów;

- organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy raz w tygodniu oraz przygotowywanie protokołów z narad w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, przekazywanie do 3 dni stronom protokołów z narad;

- organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;

- egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

- zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

- egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,

- uczestnictwo, przy udziale Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych dla poszczególnych obiektów na oczyszczalni;

- wystawianie Świadectw: Płatności, Przejęcia, Wykonania i innych świadectw wymaganych umową na roboty budowlane;

- sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne ewentualnie wyplotowane w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

- przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane;

- skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;

- dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera;

- zatwierdzenie harmonogramów robót i planów płatności;

- sprawdzanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych lub uzupełniających po uzgodnieniu ich z Zamawiającym;

- zatwierdzanie obmiarów robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę w książce obmiarów oraz kosztorysach powykonawczych;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

- zatwierdzenie i kontrola harmonogramu wyłączenia i włączenia obiektów lub urządzeń na pracującym układzie technologicznym oczyszczalni ścieków (należy zachować warunki ciągłej pracy oczyszczalni w czasie robót), w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego;

- sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji budowy;

- opracowanie wytycznych do rozruchu oraz sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego;

- wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;

    - Po zakończeniu Robót oraz podczas Okresu Zgłaszania Wad uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które będą odbywać się z częstotliwością co 6 miesięcy, inspekcji końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności:

- egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez wykonawcę;

- sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania;

- przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności;

- czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami umowy;

- nadzór nad rozruchem, przegląd kompletnej Dokumentacji Powykonawczej i geodezyjnej, przedłożenie jej Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną oraz inną dokumentacją związaną z nadzorowanymi pracami, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

    - W zakresie finansowym

- pomoc Inżyniera we wszystkich działaniach Zamawiającego realizacją Projektu, tj.:

- dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami FIDIC, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanych Kontraktów,

- zarządzanie finansowe,

- monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia;

- sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umów na roboty budowlane;

- współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanego Kontraktu;

- prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń;

- przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktu;

- nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi: rzeczowego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu;

- weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót;

- Inżynier, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń dokona zaklasyfikowania środków trwałych wg KST- GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentów OT;

- sporządzanie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu wszelkich dokumentów rozliczeniowych zgodnie z FIDIC.

- udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, między innymi:

- w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe);

- w przypadku zmiany zakresu rzeczowego Projektu - opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia.

  - Ograniczenie zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera, który nie będzie miał prawa do:

    - wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na roboty budowlane;

    - zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanej umowie;

    - zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanej umowie.

- Organizacja rad budowy:

- Zaleca się, aby rady budowy organizowane były na placu budowy, o ile jest to możliwe na zapleczu zorganizowanym przez Wykonawcę, który zobowiązany jest zapewnić również zaplecze dla personelu Zamawiającego

- Wszelkie formalności związane z użyczeniem zaplecza Wykonawcy Inżynierowi Kontraktu leżą po stronie Inżyniera Kontraktu.

- Żaden sprzęt nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego jako część niniejszej Umowy na usługi ani scedowany na Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy.

- Inżynier musi zapewnić osobistą obecność swojego przedstawiciela na budowie lub u Zamawiającego, na każde wezwanie.

- Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inżynier winien dysponować niezbędnymi narzędziami i urządzeniami.

- Inne:

- Kierownik Zespołu – Inżynier ma przewidzieć, w ramach konsultacji , 1 x tydzień obecność w siedzibie Zamawiającego.

- Kierownik Zespołu – Inżynier jest zobowiązany zapewnić na czas realizacji umowy, w pełni wyposażone biuro, dostosowane do prowadzenia narad dla min. 10 osób na terenie miasta Tczew (możliwe jest użyczenie pomieszczenia na terenie siedziby Zamawiającego). Biuro ma być otwarte w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

- RAPORTOWANIE

- Wymagania odnośnie Raportów

Format Raportów powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

Inżynier zobowiązany jest do składania następujących raportów:

  - wykonania dokumentacji przetargowej na roboty i wyboru Wykonawcy robót,

  - miesięcznego,

  - końcowego.

Każdy z wymienionych rodzajów raportów powinien zawierać Część ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej należy umieścić: rozdzielnik dokumentu, strony biorące udział w realizacji Kontraktu, ogólne informacje o umowie na roboty i umowie na świadczenie usług z uwzględnieniem kluczowych dat realizacji umowy.

  - Raport miesięczny - zawierający zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym powinien zawierać:

- informacje dotyczące realizacji robót, w tym terminu realizacji poszczególnych robót (szczegółowy wykaz prac rozpoczętych i zakończonych) oraz stopnia ich zaawansowania;

- informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy;

- informacje o bieżących usterkach i sposobie ich usunięcia w trakcie trwania robót,

- informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy,

- wykaz ewentualnych zmian robót,

- podwykonawstwo, siły, środki, sprzęt Wykonawców biorących udział w kontraktach;

- informacje dotyczące realizacji robót nadzorowanych przez Inżyniera z uwzględnieniem aspektów BHP, kontroli jakości, aprobat technicznych, gwarancji na materiały i urządzenia;

- analizę zgodności postępu robót z harmonogramem i z opisem ewentualnych trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych.

Raporty miesięczne wykonywane będą do 5-tego dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.

  - Raport końcowy powinien zawierać:

- oryginały wszystkich dokumentów (m.in. PK, PN, opis i rozwiązanie zgłaszanych przez Wykonawców problemów oraz inne powstałe dokumenty w trakcie realizacji robót) opatrzone podpisami i pieczątkami wszystkich stron procesu inwestycyjnego;

- kopię Świadectw Przejęcia i Wykonania;

- zweryfikowane rysunki powykonawcze, na których będą zaznaczone wszelkie zmiany w stosunku do projektów budowlanych;

- wartość robót dla Umów w rozbiciu na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane;

- opis realizacji robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień i/lub wydłużenia czasu robót;

- raporty dotyczące testów, rozruchów, prób eksploatacyjnych i prób końcowych;

- opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy;

- ocenę jakości materiałów wraz z oryginałami dokumentów poświadczających spełnienie wymagań jakościowych;

- szczegóły  dotyczące   napotkanych  trudności   administracyjnych   i   sposoby  ich rozwiązania;

- pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych dla poszczególnych umów.

Inżynier winien przedłożyć, jako część Raportu końcowego zbiorczą Dokumentację Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie.

Raport końcowy wykonany będzie w terminie do 30 dni od daty wydania Świadectwa Przejęcia.

Uwaga: Inżynier jest obowiązany sporządzać raporty zgodnie ze wzorem wymaganym przez Zamawiającego. Ostateczną zawartość i szczegółowy format należy uzgodnić z Zamawiającym.

Inżynier powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego, lub gdy uważa to za niezbędne podczas realizacji Umów lub Umowy. Inżynier sporządzi także dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje bądź podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek sporządzenia wynikać będzie z zaleceń Instytucji: Zarządzającej, Pośredniczącej bądź Wdrążającej.

- Przedkładanie Raportów

Wszystkie Raporty wymienione w pkt. 2. powinny być sporządzane w języku polskim oraz przedkładane według następującego klucza:

- Raport miesięczny - powinien być przekazywany do Zamawiającego (wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowych”) w terminie siedmiu dni od daty zakończenia okresu raportowania;

- Raport końcowy - powinien być przekazany do Zamawiającego (wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowych”) w terminie trzydziestu dni od daty zakończenia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

- Zatwierdzanie Raportów

Zamawiający będzie zatwierdzał złożone Raporty:

- Raport miesięczny - w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu;

- Raport końcowy dla Kierownika Zamawiającego- w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, sporządzonych przez Inżyniera Raportów, Inżynier przygotuje po 2 egzemplarze (w języku polskim), wraz z wersją elektroniczną na płycie CD Protokoły odbioru zatwierdzonych Raportów.

Załączniki:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy,

- Dokumentacja projektowa.