Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-110 Tczew, ul. Czatkowska 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TCZEWIE”

Nr sprawy: NI/005/2015

Zatwierdził:

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

Dyrektor Naczelny

Marcjusz Fornalik

dnia 30.04.2015r.

________________________________

(Kierownik Zamawiającego)

Tczew, dnia 29.04.2015r.

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM	2

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	2

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	2

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH	5

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH	5

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE	5

7. TERMIN WYKONANIA	5

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW	5

9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH	7

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	11

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	13

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	14

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT	14

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	15

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	15

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT	16

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU      ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA	16

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	17

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY	18

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	18

21. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	19

22. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	19

Załącznik Nr 1	20

Załącznik Nr 2	23

Załącznik Nr 3	24

Załącznik Nr 4	25

Załącznik Nr 5	26

Załącznik Nr 6	27

Załącznik Nr 7	36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

  - Zamawiającym jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83 - 110 Tczew, ul. Czatkowska 8,

NIP: 593 - 010 - 32 - 34

tel. 58/ 530-52-70, 58/ 530-52-78, fax: 58/ 531-21-82

strona www: zwik.tczew.pl

adres e-mail: zwik@zwik.tczew.pl

godziny urzędowania: dni robocze 7:00 - 15:00

  - Informacje dotyczące zamówień zamieszczone są w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń w budynku administracyjnym ZWiK) oraz na stronie internetowej w części „Zamówienia publiczne” (www.zwik.tczew.pl).

# 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. z dnia 07.04.2015r.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie sektorowe podprogowe o wartości poniżej 414.000 euro.

  - Podstawa prawna wybory trybu dzielenia zamówienia sektorowego: § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o.

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja systemy napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień [Kod CPV]

42.99.66.00-0		Urządzenia Natleniające

  - Opis stanu istniejącego:

    - System napowietrzania ścieków zainstalowany jest w trzech komorach (zbiornikach):

  - komorze nitryfikacji – sztuk 1,

  - komorze dodatkowej stabilizacji tlenowej i grawitacyjnego zagęszczania osadu – sztuk 2.

    - Dane komory nitryfikacji:

wymiary w rzucie	 – 107,40 m x 40,20 m

głębokość całkowita	 –     5,50 m

głębokość użytkowa	 –     4,65 m

pojemność czynna	 – 20.076 m3

    - Dane komory dodatkowej stabilizacji tlenowej i grawitacyjnego zagęszczania osadu:

wymiary w rzucie	 – 13,4 m x 17,6 m

głębokość czynna	 –    4,4 m

pojemność czynna	 – 2.076 m3

    - Komory dodatkowej stabilizacji tlenowej pracują pojedynczo, przemiennie. W komorze nitryfikacji zastosowano tłokowy przepływ ścieków. Napowietrzanie mieszaniny ścieków i osadu czynnego w każdej komorze realizowane jest systemem drobnopęcherzykowym.

    - W komorze nitryfikacji zainstalowanych jest 5 typów rusztów napowietrzających, różniących się liczbą zainstalowanych dyfuzorów (od 8 sztuk do 17 sztuk) – załącznik Nr 8.

Sprężone powietrze do komory nitryfikacji doprowadzane jest trzema kolektorami, wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

    - Każdy ruszt napowietrzający wykonany jest z profilu kwadratowego o wymiarach 80 x 80 x 2 mm ze stali kwasoodpornej Aisi 304 i połączony z prowadnicą zamocowaną na dnie komory i do pomostu obsługowego.

    - Do rusztów napowietrzających doprowadzone jest sprężone powietrze za pośrednictwem przewodu elastycznego o średnicy wew. 61 mm lub o średnicy wew. 89 mm, zakończonego zasuwą z napędem ręcznym.

    - Każdy ruszt napowietrzający wyposażony jest w elastyczny przewód odwadniający DN 25, zakończony kurkiem spustowym.

    - Wszystkie zainstalowane dyfuzory są jednakowej konstrukcji. Mają kształt rurowy, owalny, membranowy – załącznik Nr 9.

    - Dane dyfuzora:

długość całkowita – 2.150 mm

długość czynna     – 2.000 mm

średnica (owal)     – 90/40 mm

powierzchnia robocza – 2.000 x 85 mm

    - W komorze nitryfikacji zainstalowanych jest 1.063 sztuk dyfuzorów, typu Permox OM2.0, o roboczej wydajności 19.134 m3/h (maksymalnej wydajności 25.512 m3/h).

    - Aktualnie pracują membrany wykonane z materiału EPDM R 850/03 – załącznik Nr 10, doskonale się sprawdzającego w warunkach pracy naszej oczyszczalni  ścieków. Ostatnia ich wymiana była 12 lat temu.

    - W komorze nitryfikacji wymiana dyfuzorów (membran) jest możliwa bez konieczności opróżniania komory ze ścieków. Umożliwia to wyjmowany (podnoszony) system rusztów napowietrzających.

    - Komory dodatkowej stabilizacji tlenowej i grawitacyjnego zagęszczania osadu. W każdej komorze są zainstalowane na stałe do podłoża ruszty napowietrzające, o długościach od 9,4 m do 10,8 m, o przekroju kwadratowym 80 x 80 x 2 mm, wykonanym ze stali kwasoodpornej Aisi 304, do których zainstalowanych jest od 14 do 16 dyfuzorów.

    - Dyfuzory i membrany zainstalowane w tych komorach są identycznej konstrukcji jak w komorze nitryfikacji.

    - Sprężone powietrze do każdej komory doprowadzane jest rurociągiem, wykonanym ze stali kwasoodpornej Aisi 303 o średnicy DN 200, ułożonej na dnie komory i pionowo wzdłuż ściany, zakończonym zasuwą DN 200 z napędem elektrycznym.

    - System odwadniania rusztów wykonany jest ze stali kwasoodpornej Aisi 303 o średnicy DN 40 i zakończony jest zasuwą DN 40, otwieraną ręcznie.

    - Łączna ilość dyfuzorów zainstalowanych w dwóch komorach wynosi 160 sztuki.

    - Maksymalna wydajność systemu napowietrzania ścieków w jednej komorze wynosi 1.920 m3/h.

    - Wymiana dyfuzorów (membran) w komorach dodatkowej stabilizacji i grawitacyjnego zagęszczania osadu możliwa jest po opróżnieniu komór ze ścieków.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

    - Wymiana wszystkich membran dyfuzorów, wykonanych z materiału opisanego w załączniku Nr 10 lub lepszego, zapewniającego wymaganą wydajność całego systemu oraz drobnopęcherzykowe napowietrzanie.

    - Wymiana kompletu zapinek, mocujących membranę do dyfuzora, wykonanych ze stali kwasoodpornej Aisi 304.

    - Wymiana wszystkich uszczelek pomiędzy dyfuzorem, a profilem rusztu napowietrzającego.

    - Wymiana wszystkich elastycznych przewodów (odpornych na działanie ścieków) zasilających ruszty napowietrzające,  wew. = 89 mm – dł. ok. 80 mb;  wew. = 61 mm – dł. ok. 440 mb.

    - Wymiana wszystkich elastycznych przewodów (odpornych na działanie ścieków) odwadniających ruszty napowietrzające,  wew. = 38 mm – dł. ok. 520 mb.

    - Podczas modernizacji należy w pełni wykorzystać istniejący system rusztów, wykonanych ze stali kwasoodpornej Aisi 304.

    - Wykonawca powinien zapewnić wymaganą długość czynna dyfuzorów rurowych – 2.000 mm w całości (dyfuzory nie mogą być łączone).

    - Zmodernizowany system napowietrzania ścieków nie może pogorszyć wydajności dyfuzorów, tj. 19.134m3/h (wartość robocza) i 25.512 m3/h (wartość maksymalna, krótkotrwała).

    - Opróżnienie ze ścieków i osadu komór dodatkowej stabilizacji tlenowej i grawitacyjnego zagęszczania osadu jest po stronie Zamawiającego.

  - Organizacja i warunki wykonawstwa:

    - Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy od Zamawiającego i zabezpieczenia go.

    - Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu następnym po dniu przekazania placu budowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie, gdzie będą wykonywane prace i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów lub instalacji;

- przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i materiałów, i ściśle ich przestrzegać.

    - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat jakości membran.

    - Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację techniczną membran z określeniem jednostkowej wydajności.

    - Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia (na roboty i materiały) nie krótszy niż 8 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego lub protokołu usunięcia uwag.

    - Wykonawca powinien przedstawić udokumentowane doświadczenie przy instalowaniu dyfuzorów rurowych w całości o długości czynnej 2.000 mm.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy:

    - Za wykonanie przedmiotu umowy przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną ofertową. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

    - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

    - Każdy z Wykonawców winien odwiedzić oczyszczalnię ścieków celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt odwiedzenia miejsca budowy ponosi Wykonawca.

    - Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją zamówienia.

  - Rozliczenia i płatności:

    - Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.

  - Umowa:

    - Wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

# 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 7. TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania robót: od dnia podpisania umowy do 30.08.2015r.

# 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

    - Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nadkładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesji, zezwolenia lub licencji).

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować realizację co najmniej 2 usług o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. montaż dyfuzorów w całości o długości czynnej 2.000 mm o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

    - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 zł.

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia.

    - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

    - Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na postawie § 18 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o.

    - Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

    - Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

    - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jest niezgodna z Regulaminem.

- Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.

    - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Jest nie ważna na podstawie odrębnych przepisów.

# 9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

    - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie, o których mowa w § 16 Regulaminu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 18 Regulaminu z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3.

    - Wykaz usług z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4.

    - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5.

    - Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących oferty, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z § 18 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. Wykonawca składa:

    - Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego wykonania do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

    - Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca powinien udokumentować realizację co najmniej dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. montaż dyfuzorów w całości o długości czynnej 2.000 mm o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda.

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

    - Opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 zł.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dokument dotyczących tego podmiotu określone w pkt. 9.4.1.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 9.3.1 polega na zasadach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 9.2.1 -9.2.3 dotyczących każdego z tych podmiotów.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 9.3.1, polega na zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

    - Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(-y) uprawnioną(-e) do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

    - Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zatwierdzająca jakąkolwiek treść.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 9.6. niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

    - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

    - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

    - Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje, dane oraz odpowiedzi na pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

    - Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z dalszego postępowania.

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne).

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

    - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawionej zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.

    - Oferta winna zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:

9 ppkt 2.1., 2.2., 2.3.

dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Postanowienia dotyczące podwykonawstwa.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

    - Jeżeli Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawców, a w trakcie realizacji robót zmienił zdanie i uznał to za konieczne, Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawców, pod warunkiem, że Wykonawca złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, z zastrzeżeniem wyłączenia robót „kluczowych” wskazanych poniżej.

    - Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem weryfikacji i akceptacji.

    - W przypadku korzystania z podwykonawców obowiązują następujące zasady, które Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać :

    - Zamawiający zastrzega, że kluczowe niżej wymienione roboty ma obowiązek wykonać Wykonawca: nie stawia się takiego warunku.

    - Projekt umowy o podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:

  - mieć formę pisemną,

  - zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę,

  - dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania,

  - nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez Podwykonawców,

  - nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

    - Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w pkt. 2 podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

    - Kopia zawartej umowy podpisanej przez Wykonawcę i Podwykonawcę przekazywana jest Zamawiającemu. Podlega ona akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował umowę.

    - W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z zaakceptowanym projektem, Zamawiający wzywa do jej zmiany w terminie 7 dni.

    - Przepisy pkt. 2-5 stosuje się odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcą.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

    - W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcom, Podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca.

    - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

  - Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

      - Punkcie 9 ppkt 2.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

      - Punkcie 9 ppkt 2.2 i 2.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszania potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

    - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania.

  - Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

    - Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

    - Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

    - Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

    - Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalnianiu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

# 10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

    - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną poczta e-mailowa).

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: j.witkowska@zwik.tczew.pl.

    - Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

    - W każdej korespondencji należy powoływać się na znak niniejszej sprawy: NI/005/2015r.

    - W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

  - Wyjaśnienia treści SIWZ:

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego później niż koniec dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie połowy terminu do składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Treść zapytań wraz z wyjaśnienia Zamawiający przekazane Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  - Modyfikacja treści specyfikacji:

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

    - Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się także na tej stronie.

    - Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ potrzebny jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się także na tej stronie.

    - Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  - Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

    - Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    - Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    - Oferta Wykonawcy, który w ciągu 3 dni od dania doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

    - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

    - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych:

Ryszard Lidzbarski (tel. 58 / 530 52 61, e-mail: r.lidzbarski@zwik.tczew.pl)

Mariusz Pepliński (tel. 58 / 530 52 66, e-mail: m.peplinski@zwik.tczew.pl)

- w sprawach formalnych: Joanna Witkowska

(tel. 58 / 530 52 70 w. 92, e-mail: j.witkowska@zwik.tczew.pl)

# 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.500,00 zł

[słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100]

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - Pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

    - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

    - Gwarancjach bankowych.

    - Gwarancjach ubezpieczeniowych.

    - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank NORDEA 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713 z adnotacją: Wadium na:

„Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

  - Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego należy dołączyć do oferty.

  - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub inny dokument stanowiący formę wadium musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

  - Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - Upłynął termin związania ofertą.

    - Zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

    - Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

    - Który został wykluczony z postępowania.

    - Którego oferta została odrzucona.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z jego winy.

    - W odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, ze nie należy do grypy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących zmian w treści oferty.

# 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawcy pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - W uzasadnionych przypadkach, do ostatniego dnia przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców dowolną ilość razy w czasie trwania postępowania, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty.

  - Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 9 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

  - Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron.

  - Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Wymagania dotyczące koperty/opakowania:

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

    - Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym Wykonawcy oraz znaczone w sposób następujący:

„Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

Uwaga: nie otwierać przed 21-05-2015r. godz. 11:15

    - Wymagane jest zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany wyżej sposób.

    - Powyższe zalecenie wynika z ewentualnej możliwości uszkodzenia bądź otwarcia koperty/opakowania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych informacji.

# 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy przesłać/składać do dnia: 21-05-2015r. do godz. 11:00.

  - Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Tczew ul. Czatkowska 8 pok. 30 (sekretariat).

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania oferty, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1, w sposób opisany w pkt. 13 „opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji i dodatkowo opatrzone słowem „zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty: winny być one opatrzone słowem „wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

  - Termin otwarcia ofert w dniu: 21-05-2015r. godz. 11:15.

  - Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego Tczew ul. Czatkowska 8, bud. socjalny (stołówka).

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.

  - Otwarcie jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota netto, jaką zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także ceny zaproponowane przez Wykonawców. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# 15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Cena oferty musi być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena ofertowa stanowi sumę wszystkich składników cenotwórczych, które obliczyć należy jako zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Ogólna cena oferty (ryczałtowa) powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami, wytycznymi i wyjaśnieniami Zamawiającego określonymi w pkt. 3 SIWZ i w dokumentach według załącznika nr  oraz na podstawie wizji lokalnej terenu, przy zastosowaniu obecnie obowiązujących norm i przepisów.

  - Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty czy rabaty winy być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona kwota za realizację zamówienia była ostateczna, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i tym podobnych działań w celu jej określenia.

  - Cenę należy obliczyć, zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa.

  - Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

    - Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

# 16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

    - Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejsza specyfikacją.

    - Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją.

    - Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.

    - Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego termin.

    - Poprawnie wniesiono wadium.

    - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) złoży(ą) oferty uzyskujące najlepszy bilans punktów w kryteriach:

| Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- |
| Cena oferty brutto | 90 % | cena = cena ofertowa minimalna brutto x 90 pkt. cena badanej oferty brutto |
| Gwarancja | 10 % | gwarancja = G o – G min x 10 pkt. G max – G min gdzie: G max - gwarancja maksymalna (12 lat) G min - gwarancja minimalna (8 lat) G o – gwarancja oferty ocenianej |

  - Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

  - Wykonawcy, składają oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż złożone wcześniej.

  - Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów po zsumowaniu punktacji w obu kryteriach, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

# 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

    - Nie wpłynęła, co najmniej jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

    - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

    - W przypadkach, o których mowa w § 82 ust. 5 RUZ, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

    - Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

    - Kierownik Zamawiającego podjął taką decyzję.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

    - Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o jego udzielenie, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub go obejmuje.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

    - Nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru.

    - Nazwę (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

    - Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce.

    - Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

    - Termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcia umowy.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - Przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub

    - Będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z siwz, lub

    - Nie dopełnił wszystkich niezbędnych formalności.

Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte w prowadzonym postępowaniu kryteria, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

# 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości zamówienia netto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

    - W pieniądzu płatne przelewem na konto Zamawiającego w banku:

NORDEA BANK POLSKA 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713

lub w jednej z niżej podanych formach:

    - W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym.

    - W gwarancjach bankowych.

    - W gwarancjach ubezpieczeniowych.

    - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz należy zdeponować w kasie siedziby Zamawiającego tj. Tczew, ul. Czatkowska 8.

  - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jako forma wadium musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w pkt. 18.8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu, rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY

  - Warunki umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 6.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

    - Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

      - Roboty nie ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia celu jakiemu służy przedmiot umowy i których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu.

      - Zmiany personalne, w szczególności:

        - Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy, na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.

        - Zmiany osób do nadzorowania robót.

    - Dla pozostałych zmian:

      - Zmiana obowiązującej stawki VAT,

      - Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

# 20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu udzielania zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie.

  - Niniejsze postępowanie jest zamówieniem sektorowym poniżej 414 000 euro, realizowane na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 07.04.2015r. Wykonawca może wnieść umotywowane odwołanie do Zamawiającego na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie zamówienia jako sektorowe.

# 21. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składne przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

  - Ujawnianie uczestnikom postępowania treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

    - Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.

    - Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji.

    - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

    - Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert.

    - Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

  - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Kodeksu Cywilnego.

# 22. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer 1.   Formularz ofertowy Wykonawcy.

Numer 2.   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Numer 3.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o zamówienie.

Numer 4.   Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Numer 5.   Wykaz wykonanych usług.

Numer 6.   Wzór umowy.

Numer 7.   Wzór dokumentu gwarancyjnego.

Numer 8.   Schemat rozmieszczenia rusztów napowietrzających w komorze nitryfikacji.

Numer 9.   Schemat konstrukcji dyfuzora napowietrzającego.

Numer 10.  Parametry membrany dyfuzora napowietrzającego.

## Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: 	____________________________________________________________________________

Siedziba: 	_______________________________________________________________________________

Adres poczty elektronicznej:	________________________________________________________________

Numer telefonu:			________________________________________________________________

Numer faksu:			________________________________________________________________

Numer NIP:				________________________________________________________________

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-110 Tczew, Czatkowska 8

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu nr NI/005/2015 pn.: „Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określając:

| Cena ryczałtowa netto: |  | zł |
| --- | --- | --- |
| VAT |  | % |
|  |  | zł |
| Cena ryczałtowa brutto: |  | zł |
| Słownie: |  |  |

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie:		od dnia podpisania umowy do 30.08.2015r.

Na wykonane roboty udzielam gwarancji:	________ lat od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag lub protokołu usunięcia uwag.

Uwaga:

W przypadku kryterium „okres gwarancji”:

- Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 8 lat od daty podpisania protokołu końcowego.

- Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 12 lat od daty podpisania protokołu końcowego.

Warunki płatności:					zgodnie z postanowieniami do umowy

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

_______________________________________________________________________________

tel. kontaktowy, fax., zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ___________________________________________________________________

Stanowisko ______________________________________________________________________

Telefon ___________________________________ Fax. __________________________________

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: _________________, w formie: __________________

- Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ____________________________________

____________________________________________________________________________________

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

1.   _____________________________________________

2.   _____________________________________________

3.   _____________________________________________

4.   _____________________________________________

5.   _____________________________________________

6.   _____________________________________________

7.   _____________________________________________

8.   _____________________________________________

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać (*):

siłami własnymi

siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (**), zgodnie z pkt. 8.1.5 SIWZ, załączamy pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów lub inne odpowiednie dokumenty dowodzące, że będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Inne informacje Wykonawcy:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Oferta sporządzona została na ________ stronach ponumerowanych w kolejności ułożenia.

_________________________

(podpis Wykonawcy)

(*) - niepotrzebne skreślić

(**) – jeżeli dotyczy

## Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE

Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE

Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 07.04.2015r. w szczególności:

1)	Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3)	Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4)	osoby określone w § 18 ust. 1 pkt. 6 do 10 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________

(podpis Wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*

________________________________

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

## Załącznik Nr 5

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Wykaz wykonanych usług (co najmniej 2 usługi) o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. montaż dyfuzorów w całości o długości czynnej 2.000 mm o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

| Lp. | Odbiorca usług (Zamawiający) i miejsce wykonania | Zakres usług | Wartość | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 6

WZÓR - UMOWA Nr NI-Z/005/2015

zawarta w dniu _________________

pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew,

NIP 593-010-32-34 reprezentowanym przez:

- Prezesa Zarządu		-	Marcjusza Fornalika

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ______________________________________________________________________

NIP  ________________________ reprezentowaną przez:

________________________	-	____________________________________

________________________	-	____________________________________

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu udzielania zamówień ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 26.04.2010r. została zawarta umowa o następującej treści :

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane o nazwie:

Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”

- Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ________________:

  - Wymiana wszystkich membran dyfuzorów, wykonanych z materiału opisanego w załączniku Nr 10, lub lepszego, zapewniającego wymaganą wydajność całego systemu oraz drobnopęcherzykowe napowietrzanie.

  - Wymiana kompletu zapinek, mocujących membranę do dyfuzora, wykonanych ze stali kwasoodpornej Aisi 304.

  - Wymiana wszystkich uszczelek pomiędzy dyfuzorem, a profilem rusztu napowietrzającego.

  - Wymiana wszystkich elastycznych przewodów (odpornych na działanie ścieków) zasilających ruszty napowietrzające.

  - Wymiana wszystkich elastycznych przewodów (odpornych na działanie ścieków) odwadniających ruszty napowietrzające.

  - Podczas modernizacji należy w pełni wykorzystać istniejący system rusztów, wykonanych ze stali kwasoodpornej Aisi 304.

  - Zmodernizowany system napowietrzania ścieków nie może pogorszyć wydajności dyfuzorów, tj. 19.134m3/h (wartość robocza) i 25.512 m3/h (wartość maksymalna, krótkotrwała).

  - Wykonawca zapewni wymaganą długość czynną dyfuzorów rurowych – 2.000 mm w całości (dyfuzory nie mogą być łączone).

  - Opróżnienie ze ścieków i osadu komór dodatkowej stabilizacji tlenowej i grawitacyjnego zagęszczania osadu jest po stronie Zamawiającego.

- Zakres robót objętych umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

§ 2

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń.

- Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umowy, nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót oraz dokonał własnych pomiarów i obliczeń i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY

§ 3

- Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy z podwykonawcami.

- Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z zakresem dotyczącym wykonania robót określonych w projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zdanie drugie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- Na fakturach wystawionych przez Wykonawcę wyszczególnione będą rachunki bankowe Wykonawcy i Podwykonawcy. Kwoty płatne odpowiednio na rachunek Wykonawcy lub Podwykonawcy wyszczególnione będą przy odpowiednim rachunku bankowym.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1, co czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy bądź dalszego Podwykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

- Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wymaganych prób końcowych i odbiorów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym w umowie.

- Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania, dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty jakości membran pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowli lub otoczenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca wywiezie i podda utylizacji na własny koszt, w sposób przyjazny dla środowiska, wszelkie materiały odpadowe.

§ 5

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - Wykonania wszelkich prac zagospodarowania placu budowy niezbędnego do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia prac.

  - Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy określonego w § 1 z najwyższą starannością, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną przez Wykonawcę ofertą.

  - Ubezpieczenia swoich działań od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich, do wysokości całkowitego wynagrodzenia umownego netto (§ 13 ust. 1),

  - Niezwłocznego wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

§ 7

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:

  - Nadzór i koordynację prac podwykonawców.

  - Gospodarowanie placem budowy od momentu wejścia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie.

  - Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

  - Wykonanie zabezpieczenia placu budowy i jego ochronę w okresie realizacji umowy do momentu odbioru końcowego.

  - Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, a także zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska.

  - Organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 9

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

  - Sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawcę i wypłacania Wykonawcy należytego wynagrodzenia w terminach określonych w umowie.

  - Ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonującego czynności administrowania kontraktem i zapewniającego kontakt między Wykonawcą i Zamawiającym zwanym dalej koordynatorem robót.

  - Weryfikacji i akceptacji projektów umów i umów z podwykonawcami.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 10

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień:  ____________.

  - Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: 30.08.2015r.

§ 11

- W razie opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bądź dokumentacji oraz w przypadkach wskazanych w SIWZ termin rozpoczęcia i zakończenia robót może ulec przesunięciu odpowiednio o czas opóźnienia. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do umowy.

- W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych etapów może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

- Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany , trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonywanych prac przez upoważnionego ze swojej strony przedstawiciela.

- Wykonawca w czasie realizacji zadania jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić wyjaśnień dotyczących przebiegu pracy.

- Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi zakończenie robót oraz sprawdzi kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturą w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 13

- Wykonawca za wykonanie całego przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną w dniu _______________ r. ofertą określone na kwotę: _______________________________ zł  netto.

Takie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ustawowej.

- Należność będzie płatna na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od bezusterkowego odbioru końcowego i doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez strony umowy bez uwag lub protokół usunięcia uwag. W przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego z uwagami, Wykonawca może wystawić fakturę na 90% wartości umownej netto określonej w ust. 1. Na pozostałe 10% wartości Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę po podpisaniu przez strony protokołu usunięcia uwag.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego podwykonawców.

- Zmiana wartości przedmiotu umowy nie może być dokonywana.

- Wykonawca może doręczyć fakturę VAT wyłącznie po dokonaniu odbioru końcowego. Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie wystawiona na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 83-110 Tczew, ul. Czatkowska 8 , NIP 593-010-32-34 i doręczona na adres Zamawiającego.

§ 14

Zamawiający przewiduje możliwości zapłaty wynagrodzenia za częściowo wykonane roboty, tj. fakturami częściowymi do wysokości 70% przedmiotu umowy określonym w § 13 ust. 1 po wykonaniu min. 80% zakresu przedmiotu umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, protokołem odbioru częściowego, z terminem płatności według § 13 ust. 2.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 15

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres  ……. lat, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu usunięcia uwag.

2. 	Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego, którego wzór określa załącznik wskazany w § 27 umowy, wydanego Zamawiającemu najpóźniej w momencie zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

3. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. 	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

5. 	Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas do usunięcia wad.

6. 	Po upływie roku od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca zorganizuje na własny koszt przeglądy gwarancyjne z udziałem Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty i jest on równy okresowi gwarancji, a rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi, do nadzorowania usuwania tych wad.

§ 17

- O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni.

- Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

- Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

- Termin usunięcia wad określa Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

- Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

- Usunięcie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego.

§ 18

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszt usunięcia wad będzie potrącony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztów przekraczających kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zostanie obciążony różnicą na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty doręczenia.

KARY UMOWNE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 13 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawcę każdego z pozostałych obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przejęciu terenu budowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartości wynagrodzenia całkowitego netto, tj. _________________ kwotę zł.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w formie ____________________________________________________________

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy odbędzie się wg następujących zasad:

  - Pierwsza cześć w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia tj. _______________ zł zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót.

  - Druga cześć w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia tj. ______________ zł zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie dłuższego okresu z okresów rękojmi za wady i gwarancji jakości.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo pokrycia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona w § 13 ust. 1 wartość przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

§ 20

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary.

§ 21

Niezależnie od kar umownych każda ze stron umowy zobowiązana jest do zapłacenie drugiej stronie odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 22

- Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia w terminie 30 dni w następujących przypadkach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania bez wypowiedzenia w następujących sytuacjach:

    - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 10 dni od przekazania placu budowy lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo dwukrotnych wezwań Zamawiającego.

    - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, lub stosuje materiały i urządzenia niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz nieuzgodnione z Zamawiającym i mimo wezwań nie dokonuje ich zmiany.

    - W razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy.

    - Zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki określonej w ust 1 pkt 1.1 zamawiającemu, oraz przesłanki określonej w ust. 1. pkt 1.2 wykonawcy, przy czym powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą Zamawiający może nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót objętych umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 zastosowanie odpowiednie znajdują postanowienia § 23 niniejszej umowy.

§ 23

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

    - Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy.

    - Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń

    - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie.

§ 25

- Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania polubownego polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron na piśmie.

- Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

- Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do wystąpienia na drogę sądową.

KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 26

Jeżeli postanowienia umowy są lub staną się nieważne, lub umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Zamiast nieważnych postanowień umowy lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

§ 27

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy są załączniki:

  - SIWZ z załącznikami

  - Oferta Wykonawcy z dnia ___________________________r.

  - Wzór dokumentu gwarancyjnego – Załącznik nr 7

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

## Załącznik Nr 7

WZÓR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

Dokument Gwarancyjny

do umowy nr NI-Z/005/2015 z dnia _______________ zwanej dalej „Umową” dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego nr NI/005/2015 pn.: „Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie”, wystawiony w dniu ______________ przez:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

zwanego dalej Gwarantem ,

  - Gwarant zgodnie z Umową udziela Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 na okres …… lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót tj. od dnia _____________________ do dnia _______________________

  - Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

  - Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

  - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuję się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie:

- 14 dni od chwili otrzymania przez gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, na własny koszt,

- lub w innym, dłuższym niż podane w pkt a terminie, jeżeli zostanie on określony przez Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

  - Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.

  - W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Gwaranta.

  - W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.

  - Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w okresie trwania gwarancji.

  - Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi przedstawiciel Zamawiającego.

  - Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

_________________________________________

data, podpis, pieczęć Gwaranta Wykonawcy